В Приозерский районный отдел

Муниципальное общеобразовательное

учреждение

«Мичуринская средняя

общеобразовательная школа»

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

188753 пос. Мичуринское

ул. Первомайская д. 1

тел. (8-813-79) 67-166

факс. 67-166

№ 100 от 27.10.2014 г.

судебных приставов  УФССП по ЛО

188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 9

судебному приставу-исполнителю

Скибинской Наталье Вячеславовне

от директора

МОУ «Мичуринская СОШ»

Г.А. Анисимовой

ПИСЬМО

Решением Приозерского городского суда  от "24" мая 2012 года, дело № 2-630/2012, было принято:

- обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» совершить действия, направленные на постановку на государственный кадастровый учет земельного участка площадью 24400 кв.м. под здание образовательного учреждения в течение месяца с момента вступления настоящего решения суда в законную силу;

- обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» за счет собственных средств, а при их недостаточности администрацию муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.2.2821-10 в течение 19 месяцев с момента вступления решения в законную силу установить ограждение территории МБОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» в пределах границ земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет.

На основании указанного решения судебным приставом-исполнителем Скибинской Н.В. УФССП России по Ленинградской области возбуждено исполнительное производство     № 28103/13/3/47 об устранении допущенного в образовательном учреждении применение горючих материалов на путях эвакуации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

По первому решению сообщаем, что администрация МОУ «Мичуринская СОШ» совершила действия, направленные на постановку на государственный кадастровый учет земельного участка площадью 24 400 кв.м. под здание образовательного учреждения, а именно: в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области оформлен кадастровый паспорт земельного участка от 04.07.2012 г. № 47/201/12-107698 и свидетельство о государственной регистрации права серия 47 АБ № 985185 от 25 сентября 2012 г.

По второму решению сообщаем, что в 2014 году МОУ «Мичуринская СОШ» были выделены финансовые средства на установку ограждения территории школы. В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в период с апреля 2014 г. по август 2014 г. МОУ «Мичуринская СОШ» было проведено 2 электронных аукциона на установку ограждения на общую сумму 681 827,55 рублей.  По итогам первого аукциона в июне-июле было установлено ограждение из средств областного бюджета на сумму 392 789,58 руб. общим метражом 156 метров. По итогам второго аукциона в июле-месяце было установлено ограждение на сумму 289 037,97 руб. (125 817,55 руб. – средства местного бюджета, 163 220,42 руб. – средства областного бюджета) общим метражом 63 метра.

В октябре-месяце 2014 г. МОУ «Мичуринская СОШ» были выделены финансовые средства из областного и местного бюджетов в сумме 232 439,21 рублей (38 502,53 руб. – средства местного бюджета, 193 936,68 руб. – средства областного бюджета). В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" было заключено два договора. На сегодняшний день проходят работы по установке ограждения  территории школы общим метражом 57 метров.  После выполнения этих работ территория МОУ «Мичуринская СОШ» будет иметь ограждение по всему периметру.

Приложения:

- Копия кадастрового паспорта земельного участка от 04.07.2012 г. № 47/201/12-107698 – 5 листов.

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 47 А Б 985 185 от 25 сентября 2014 г. – 1 лист.

- Копия муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» № 0345300079914000009-0246743-01 от 02.06.2014 г. с приложениями – 16 листов.

- Копия акта передачи объекта для производства ремонтных работ от 10 июня 2014 г. – 1 лист.

- Копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС2) от  18.07.2014 г. № 118 на сумму 392 789,58 руб. – 4 листа.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 18.07.2014 г. № 8 на сумму 392 789,58 руб. – 1 лист.

- Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» технического надзора – 2 листа.

- Копия муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» № 0345300079914000016-0246743-01 от 28.07.2014 г. с приложениями – 16 листов.

- Копия акта передачи объекта для производства ремонтных работ от 28 июля 2014 г. – 1 лист.

- Копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС2) от  31.07.2014 г. № 9 на сумму 289 037,97 руб. – 4 листа.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 31.07.2014 г. № 9 на сумму 289 037,97 руб. – 1 лист.

- Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» технического надзора – 2 листа.

- Копия договора на выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» № 84 от 15 октября 2014 г. с приложениями – 13 листов.

- Копия договора на выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ «Мичуринская СОШ» № 85 от 21 октября 2014 г. с приложениями – 13 листов.

- Фото – 4 листа.

Итого 15 на 84 листах.

Директор МОУ «Мичуринская СОШ»                                           Г.А. Анисимова